Analiza Ryzyka

Identyfikator ryzyka	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo	Skutki (wpływ)	Strategia reakcji (Plan B)
R1	Opóźnienie w przekazaniu wymagań funkcjonalnych przez klienta	Wysokie	Opóźnienie analizy, brak możliwości rozpoczęcia projektowania UI/UX	Rozpoczęcie prac nad ogólnym szablonem interfejsu, przygotowanie scenariuszy testowych
R2	Nieobecność kluczowego członka zespołu (np. backend developera)	Średnie	Wydłużenie harmonogramu, przeciążenie pozostałych członków zespołu	Utrzymywanie kontaktu z zewnętrznym konsultantem / dostępność rezerwowego wykonawcy
R3	Błędy w założeniach technologicznych (np. API dostawcy e-mail nie spełnia wymagań)	Niskie	Konieczność zmiany architektury, modyfikacja komponentów	Wczesna walidacja integracji w fazie PoC, testy integracyjne w fazie prototypu
R4	Wysokie obciążenie serwera podczas premiery (np. kampania reklamowa)	Średnie	Niedostępność usługi, negatywne opinie użytkowników	Wdrożenie skalowalnej infrastruktury, testy obciążeniowe z użyciem JMeter/Locust

# Ryzyko 1: Niska jakość danych testowych
Opis: Dane wykorzystywane do testowania (np. konta użytkowników, menu restauracji, zamówienia) są niekompletne, niepoprawne lub zbyt uproszczone, co prowadzi do pominięcia istotnych błędów w fazie testów i nieodzwierciedlania rzeczywistych scenariuszy użycia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia: Średnie
(w projektach bez dedykowanego zespołu QA lub bez wcześniejszego planu testów często występuje problem z jakością danych testowych)
Skutki:
- błędy produkcyjne niewykryte podczas testów,
- spadek zaufania użytkowników końcowych,
- wydłużenie cyklu testowania i poprawy błędów.
Strategia reakcji:
- Łagodzenie: stworzenie bazy syntetycznych, realistycznych danych testowych na podstawie analizy wymagań,
- Unikanie: uzgodnienie z zespołem QA zestawu przypadków testowych z reprezentatywnym pokryciem,
- Zarządzanie zmianą: automatyzacja wczytywania danych testowych i ich walidacja przed każdym sprintem.
# Zmiana wymagań w trakcie projektu
Opis: Klient lub interesariusze wprowadzają znaczące zmiany do wymagań funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych (np. inne metody płatności, zmiana partnera kurierskiego), gdy część modułów została już zaprojektowana lub zaimplementowana.

Prawdopodobieństwo wystąpienia: Średnie
(szczególnie w projektach opartych na dynamicznych decyzjach biznesowych lub z wieloma interesariuszami)
Skutki:
- konieczność refaktoryzacji gotowego kodu,
- wydłużenie harmonogramu projektu,
- zwiększenie kosztów realizacji i ryzyko regresji.

Strategia reakcji:
- Łagodzenie: stosowanie podejścia iteracyjnego (Agile/Scrum), częste spotkania przeglądowe z klientem,
- Unikanie: formalne zatwierdzanie wymagań przed rozpoczęciem prac w danym sprincie,
- Zarządzanie zmianą: rejestrowanie zmian w backlogu z analizą wpływu, możliwość przesunięcia mniej krytycznych funkcji do kolejnych wersji systemu.